الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

رقم المرشح :----------------------

الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي			    		الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني						لدورة عام  2018 الثانية

=============

الإختصاص والرمز 	 : المعلوماتية الإدارية (23106)

المادة 			: البحث العملاني											المعدل  : (8)

المستندات المسموح بها 	: لا شيء												المدة  :    ساعة ونصف

Answer the following questions:

- POPCORNCO produces two products A and B from two raw materials R1 and R2. The following table provides the needed quantity of raw materials R1 and R2  (per Kg) for the production of products A and B: 				(4 pts)

|  | One unit of Product A | One unit of Product B | Maximum daily availability of raw material (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Raw material R1 | 60 | 40 | 240 |
| Raw material R2 | 10 | 20 | 60 |
| Profit per Unit ($) | 50 | 40 |  |

A market survey restricts the maximum daily demand of product B to 20 units. Additionally, the daily demand for the product B cannot exceed that of product A by more than 10 units. POPCORNCO wants to determine the optimum production mix of both products A and B that maximizes the total daily profit.

Formulate the problem by defining the variables, the constraints and the objective (goal).

- Solve the following problem using the simplex method: 								(6 pts)

Max Z = 5x1 + 4x2

6x1 + 4x2  ≤ 24

x1 + 2x2  ≤ 6

-x1 + x2  ≤ 1

x2   ≤ 2

x1, x2 ≥ 0

- Given the following assignment program (matrix) :	          							(4 pts)

| Employee \ Work | Mow the lawn | Paint the garage | Wash the cars |
| --- | --- | --- | --- |
| John | 2$ | 1$ | 3$ |
| Karen | 4$ | 5$ | 6$ |
| Lara | 5$ | 6$ | 4$ |

Solve the problem and find the optimal solution

- Given the following PERT network of a project showing the different tasks and their durations (in days):	(6 pts)

B(2)

1

2

3

4

5

6

8

7

9

A(3)

D(3)

E(2)

F(4)

G(2)

H(1)

C(4)

I(2)

J(4)

- Calculate the earliest and the latest occurrence time of each task.

- Determine the critical path and the critical tasks.

- Calculate the minimal duration of this project execution.

- Calculate the free and the total margins of the non-critical tasks.

الجمهورية اللبنانية

وزارة التربية والتعليم العالي			    			الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني							لدورة عام  2018 الثانية

الاسم والشهرة:--------------------

رقم المرشح :----------------------

رقم المرشح :----------------------

=============

الإختصاص والرمز 	: المعلوماتية الإدارية (23106)

المادة 			: البحث العملاني											المعدل  : (8)

المستندات المسموح بها 	: لا شيء												المدة  :    ساعة ونصف

Répondre aux questions suivantes:

- POPCORNCO produit deux produits A et B à partir de deux matières premières R1 et R2. Le tableau suivant indique la quantité nécessaire de matières premières R1 et R2 (en Kg) pour la production des produits A et B: 				(4 pts)

|  | Une unité de produit A | Une unité de produit B | Disponibilité maximale par jour de la matière première (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Matière première R1 | 60 | 40 | 240 |
| Matière première R2 | 10 | 20 | 60 |
| Bénéfice par unité ($) | 50 | 40 |  |

Une étude de marché limite la demande maximale  par jour du produit B à 20 unités. De plus, la demande par jour pour le produit B ne peut dépasser celle du produit A de plus de 10 unités. POPCORNCO souhaite déterminer le mélange de production optimal des deux produits A et B qui maximise le bénéfice total par jour.

Formuler le problème en définissant les variables, les contraintes et l'objectif.

- Résoudre le problème suivant en utilisant la méthode du simplexe: 							(6 pts)

Max Z = 5x1 + 4x2

6x1 + 4x2  ≤ 24

x1 + 2x2  ≤ 6

-x1 + x2  ≤ 1

x2   ≤ 2

x1, x2 ≥ 0

- Soit le programme d'affectation suivant (matrice):										(4 pts)

| Employé \ Travail | Tondre la pelouse | Peindre le garage | Laver les voitures |
| --- | --- | --- | --- |
| John | 2$ | 1$ | 3$ |
| Karen | 4$ | 5$ | 6$ |
| Lara | 5$ | 6$ | 4$ |

Résoudre le problème et trouver la solution optimale.

- Soit le réseau PERT d’un projet présentant les différentes tâches avec leurs durées (en jours):				(6 pts)

B(2)

1

2

3

4

5

6

8

7

9

A(3)

D(3)

E(2)

F(4)

G(2)

H(1)

C(4)

I(2)

J(4)

- Calculer les dates de démarrage au plus tôt et au plus tard de chaque tâche.

- Déterminer les tâches critiques et le chemin critique.

- Calculer la durée minimale de l’exécution de ce projet.

- Calculer les marges libres et les totales des tâches non critiques.